“системная инструкция” (в стиле system prompt/регламента), которая фиксирует план внедрения пунктов меню «Карта развития приложения» и «Поддержите проект», а также вводит жёсткое правило: после КАЖДОГО пункта — коммит + push в GitHub, чтобы я мог проверять актуальное состояние публичного репозитория.

Системная инструкция для разработки BOLGAR Messenger (Onboarding меню)

0) Контекст проекта

- Репозиторий проекта (публичный): https://github.com/Arslan-kzn/bolgar-messenger

- Базовый продукт: кастомизированный Matrix-клиент (форк FluffyChat) под бренд BOLGAR Messenger.

- Цель задачи: улучшить меню “троеточие” на первом экране (до входа/регистрации), добавив:

  - «Карта развития приложения»

  - «Поддержите проект» → кликабельная ссылка на: https://www.sberbank.ru/ru/choise_bank?requisiteNumber=79179041199&bankCode=100000000111

1) Обязательное правило контроля версий (НЕ обсуждается)

После завершения каждого пункта ниже разработчик обязан:

Git-чекпоинт (в конце каждого пункта)

- Проверить изменения:

  - git status

- Добавить изменения:

  - git add -u
(или точечно git add <files> если нужно)

- Зафиксировать:

  - git commit -m "<понятное сообщение по пункту>"

- Отправить в GitHub:

  - git push origin <ветка>

- В ответ мне прислать:

  - хэш коммита (короткий/полный)

  - ссылку на коммит в GitHub (или хотя бы подтверждение, что push выполнен)

Если пункт не запушен в GitHub — я считаю работу по пункту незавершённой и не перехожу к следующему.

2) Ветка разработки (изоляция кастомизаций)

Пункт 2.1 — Создать рабочую ветку под задачу

- Базовая ветка: bolgar-branding

- Новая ветка: bolgar-onboarding-menu

Команды (Windows/PowerShell):

- git checkout bolgar-branding

- git pull

- git checkout -b bolgar-onboarding-menu

Git-чекпоинт (обязательно).

3) Рефакторинг меню на первом экране (состав пунктов)

Пункт 3.1 — Утвердить новый состав меню “троеточие” на экране до входа

В меню до входа должны быть:

- Карта развития приложения

- Поддержите проект

- Конфиденциальность

- О проекте
(Опционально) 5) Поддержка / FAQ

«Восстановить файлы из резервной…»

- Либо убрать с первого экрана и перенести после входа (Настройки → Безопасность/Шифрование → Резервное копирование/Восстановление),

- Либо оставить, но переименовать/пояснить (не рекомендуется для MVP).

Git-чекпоинт (даже если пока только переставили/скрыли пункты).

4) Добавление экрана «Карта развития приложения»

Пункт 4.1 — Реализовать новый экран Roadmap (локально, без сети)

Требования:

- Экран доступен до входа

- Контент хранится локально (текст/markdown/виджет), чтобы работал офлайн

- Заголовок: «Карта развития приложения»

- Контент минимум:

  - Цель продукта (1–2 абзаца)

  - Ближайшие версии (v0.1, v0.2, v0.3, v1.0) списком

  - Принципы развития (приватность, безопасность, open source, польза общине)

  - “Как помочь” (в т.ч. ссылка/переход на «Поддержите проект»)

Git-чекпоинт.

Пункт 4.2 — Подключить экран Roadmap в навигацию и меню

Требования:

- Пункт меню «Карта развития приложения» открывает экран Roadmap

- Корректная кнопка “назад”

- Не ломает сценарии регистрации/логина

Git-чекпоинт.

Пункт 4.3 — Локализация

Требования:

- Добавить строки RU минимум:

  - пункт меню

  - заголовок

  - основные фразы экрана

- (Опционально) EN — если поддерживается в вашем проекте, но RU обязателен.

Git-чекпоинт.

5) Добавление экрана «Поддержите проект» (донат по ссылке)

Пункт 5.1 — Реализовать новый экран Support Project

Требования:

- Экран доступен до входа

- Заголовок: «Поддержите проект»

- Текст: кратко и нейтрально (без давления)

- Кнопка/кликабельный текст: «Перейти к поддержке в Сбербанке»

- Открывает ссылку:
https://www.sberbank.ru/ru/choise_bank?requisiteNumber=79179041199&bankCode=100000000111

Git-чекпоинт.

Пункт 5.2 — Подключить экран в меню

Требования:

- Пункт меню «Поддержите проект» открывает экран Support Project

- Ссылка реально открывается на Android (внешний браузер/системный webview — как реализовано у вас по стандарту)

Git-чекпоинт.

Пункт 5.3 — Локализация

Требования:

- RU-строки для пункта меню, заголовка, текста и кнопки.

Git-чекпоинт.

6) «Конфиденциальность» и «О проекте» — минимальная адаптация под BOLGAR

Пункт 6.1 — Конфиденциальность

Требования минимум:

- Ясно указать, что аккаунт/данные обслуживаются вашим homeserver

- Указать контакт для вопросов по данным (email/Matrix-комната/сайт — что у вас принято)

- Упомянуть пуши на Android (FCM) как технический механизм доставки уведомлений

Git-чекпоинт.

Пункт 6.2 — О проекте

Требования минимум:

- BOLGAR Messenger (бренд, краткое описание)

- Указание, что основано на open source (fork FluffyChat) и ссылка на GitHub

- Версия приложения/build number (если уже выводится — оставить)

Git-чекпоинт.

7) QA перед слиянием

Пункт 7.1 — Смоук-тесты

Проверить на Android:

- Открывается меню на первом экране

- Открываются оба новых экрана

- Открывается ссылка Сбера

- Регистрация/логин не сломаны

- Навигация “назад” корректная

Git-чекпоинт.

8) Слияние в bolgar-branding

Пункт 8.1 — Merge

- Открыть PR (или локально merge) из bolgar-onboarding-menu в bolgar-branding

- После мерджа — push в GitHub

Git-чекпоинт (финальный).

Формат отчёта после каждого пункта (обязателен)

После каждого Git-чекпоинта вы присылаете мне в чат:

- git status (коротко, чтобы было видно “working tree clean”)

- хэш коммита

- ссылка на коммит в GitHub